VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés)

egyrészről: 	Rédics Község Önkormányzata

H-8978 Rédics, Vasút u. 10.

(képviseletében eljár: Stokker Sándor polgármester és Szép Zsuzsanna címzetes főjegyző)

Adószám: 15432089-2-20

Statisztikai szám: 15432089-8411-321-20

Telefon: 06-92/553-060, 553-063

Fax: 06-92/ 553-069

E-mail: : korjegyzoseg@redics.t-online.hu; polgarmester@redics.hu

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:	a Frankó Gép-M Építőipari és Szolgáltató Kft.

H-8912 Kispáli, Kossuth L. u. 44.

Adószám: 		14569300-2-20

Cégjegyzék szám: 	20-02-050064

Telefon:  telefax: 	92/511-865

képviseletében: 	Frankovics Andrásné,

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek) között jött létre, az alábbi feltételek szerint:

1	Felek megbízottainak megnevezése

1.1	A Megrendelő megbízottainak megnevezése

A Munkák Műszaki ellenőre (Mérnöke)

Kiss Endre műszaki ellenőr

műszaki ellenőri névjegyzék száma: Müe.É-II-20-0229

címe: 8973 Csesztreg Petőfi út 25.

Telefon/telefax: 06-30/2048767

1.2	Vállalkozó megbízottainak megnevezése

Építész Felelős Műszaki Vezető:  Tőke István

Műszaki vezetői névjegyzék száma: FMV – Épületek A-20-0310/2011

Tel.:	20-449-6221

2.	A Szerződés tárgya

  - A Vállalkozó elvállalja az Egészségház kialakítása Rédicsen, a település és térségének egészségéért ( NYDOP-2007-5.2.1/A(  pályázat keretében a 8978 Rédics, Dózsa u. 11. sz. alatt az 531. hrsz.-ú ingatlanon meglevő

pályázat keretében megvalósításra kerülő  orvosi- és védőnői rendelő  átalakítás – bővítési és komplex akadálymentesítési munkái, valamint pályázaton kívül megvalósuló orvosi szolgálati lakás felújítása

kivitelezésének és a megvalósításhoz szükséges tervdokumentáció elkészítésének (továbbiakban: Munkák) elvégzését, a Szerződés (beleértve a jelen dokumentumban felsorolt mellékleteket is) feltételei szerint, Lenti Város PH 4315-14/2008. sz. és 406/2008. sz. építési engedély határozatai szerint, az MSZ szerinti I. osztályú kivitelben, illetve az OTÉK és egyéb vonatkozó jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően, a rendeltetésszerű használatot biztosító, üzembe helyezhető minőségben.

2.2	A Vállalkozó által a jelen Szerződés feltételei szerint megvalósítandó Munkák részletes műszaki tartalmát a beszerzés érdekében lebonyolított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja és az eljárás egyéb dokumentumai (így különösen konzultációs jegyzőkönyv és arra adott válaszok stb.) (a továbbiakban: Dokumentáció - 'A' jelű melléklet) és vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: Ajánlat - 'B' jelű melléklet) képezik.

2.3	Vállalkozó a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 16. § (5) d) pontja alapján, e rendelet 1. melléklete és az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet szerint köteles kivitelezési tervdokumentációt készíteni (a továbbiakban Tervdokumentáció).

3.	Teljesítési határidők

3.1	Megrendelő a szerződés tárgyát képező munkához a szükséges munkaterületet, azaz az Ingatlant, munkavégzésre alkalmas állapotban - átadás-átvételi és állapot felvételi jegyzőkönyv felvétele mellett köteles Vállalkozó részére átadni. A munkaterület építés-szerelésre alkalmassá tételéről Megrendelő köteles gondoskodni. A munka megkezdésének és ütemezésének joga a Vállalkozót illeti meg, azonban az ütemezést a Megrendelővel és az épületen munkát végző esetleges másik kivitelezővel egyeztetni köteles.

3.2	Munkaterület átadása:	2009. június 15.

A végleges kiviteli terv benyújtása:	2009. június 30.

Befejezési véghatáridő: 	2009. október 30.

A Vállalkozó a Munkákat a Szerződés feltételei szerint, a fenti határidőkön belül, a 4.1 pontban leírt díj ellenében vállalja elvégezni.

4.	A Vállalkozói Díj, a Munkák elszámolása

  - A Munkák hiánytalan elvégzése fejében a Vállalkozót a szerződés elfogadott végösszege, azaz

20.121.372,- Ft + ÁFA

azaz húszmillió-százhuszonegyezer-háromszázhetvenkettő forint plusz ÁFA,

vállalkozói díj illeti meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált fix átalányár, és amely csak a Szerződésben foglaltak szerint és kizárólag a Megrendelő által kért műszaki tartalom változás esetén változtatható meg (továbbiakban: Vállalkozói Díj).

A fenti Vállalkozói Díj az alábbiak szerint osztható:

A pályázat keretében megvalósításra kerülő munkák:

1./a komponens: Az orvosi- és védőnői rendelő felújítása: 		14.693.171.-Ft + ÁFA

1./b komponens:A komplex akadálymentesítés részeként a rendelő előtti külső tér akadálymentesítése:							     3.861.721.- + ÁFA

A pályázaton kívül megvalósítandó munkák:

2. komponens: Szolgálati lakás felújítása:				  1.566.480.-Ft + ÁFA

  - A Vállalkozói Díj nem változtatható meg a Megrendelő hatáskörén kívül eső tényezők miatt (pl.: a Vállalkozó ajánlatában előforduló bármely hibára, hiányosságra, még akkor sem, ha az a kiviteli tervdokumentáció hiányosságára vezethető vissza), időjárás viszontagságaira, a szerződéskötéskor hatályos hatósági előírásokra, műszaki szükségszerűségre, vagy vám- és adóelőírásokra, forintleértékelésre való hivatkozással.

  - A Megrendelő által kért változások költségelszámolásának alapját a Vállalkozó Ajánlatában benyújtott tételes költségvetések (’B’ jelű melléklet) egységárai - és nem a mennyiségei - képezik mind az elmaradó, mind a pótmunkák tekintetében.

  - Az elmaradó-, és pótmunkák elszámolásakor egy műszaki tartalmi egységhez rendelhető vállalási ár meghatározásakor Megrendelő egyösszegű vállalást még részteljesítések esetében sem fogad el, az elszámolások költségvetési tételekre, illetve komplex tételekre bontottan történhetnek.

  - A változtatásokból eredő többletköltségek vagy költségcsökkentések értékét a Vállalkozóval lefolytatott egyeztetést követően Megrendelő képviseletében a Mérnök fogadja el a Vállalkozó Ajánlatában foglalt egységárak alapulvételével.

  - A Munkák során a megajánlottól eltérő műszaki megoldások alkalmazása csak Megrendelő előzetes írásbeli egyetértésével lehetséges. Változtatás esetén elszámolásra csak a ténylegesen megvalósuló műszaki tartalom kerülhet. A költségeket növelő változtatások többletköltségét a szerződéskötés után Megrendelő még műszaki szükségesség esetén sem finanszírozza. Utóbbi alól kivételt képeznek a szerződés teljesítése során felmerülő – az ajánlattételi időszakban még nem ismerhető – új körülmények vagy igények miatti tervmódosítások, amelyeket a Vállalkozói Díj növelése esetén Megrendelő írásos beleegyezésével rendelhet el

  - Az ajánlatban megjelölt, de a megvalósítás időszakában esetleg nem beszerezhető anyagok, termékek kiváltásánál minőségi színvonalában egyenértékű, Vállalkozó által javasolt anyagok, termékek közül a kiválasztás joga az Megrendelőt illeti meg. A termékváltás miatt pótköltség nem érvényesíthető.

  - A Vállalkozói Díj tartalmazza a Munka teljes körű, rendeltetésszerű használatra alkalmas és üzembe helyezhető állapotra történő megvalósításának költségeit az alábbiak szerint:

(a)	a Szerződés tárgyát képező Munkák elvégzéséhez és a megvalósított Munka üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi költséget és pótlékot, ideértve adó-, vám-, szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási-, téliesítési-, környezetmegóvási-, őrzési-, vagyon- és balesetvédelmi, közterület használati költségeket, a tervezési költségeket és a felhasználáshoz kapcsolódó szerzői vagyoni jogok ellenértékét

(b)	egy építéshelyszíni információs tábla elkészítésének, előállításának költségeit és annak megtartását az építés teljes időtartamára

(c)	a szomszéd ingatlanokban és a közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét

(d)	esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet és az ítélet végrehajtásának költségeit,

(e)	hibás teljesítés kétsége esetén a szabványokban foglalt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét, beleértve a szükséges szakvélemények, bizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit,

(f)	szavatossági (garanciális) kötelezettségek költségeit,

  - Vállalkozó a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy a Dokumentációt átvizsgálta és kijelenti, hogy a Szerződés műszaki tartalma magában foglalja a Szerződés tárgyát képező, az említett dokumentumokban meghatározott Munkákat.

  - A Vállalkozó figyelembe vette, hogy a Dokumentáció költségvetési kiírásaiban szereplő mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, azok ellenőrzéséért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Ennek alapján Vállalkozónak a dokumentációra vonatkozó mennyiségi és minőségi kifogásait Megrendelő tudomásul veszi, de ennek alapján a Vállalkozói Díj növelését nem fogadja el a későbbiekben. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha olyan munkálat válna szükségessé a rendeltetésszerű használathoz, amelyet a kiviteli tervdokumentáció, illetve a tételes költségvetés nem tartalmaz, mely szintén nem ad alapot a Vállalkozói Díj növelésére függetlenül attól, hogy az adott tervezési hiányt felismerte-e a vállalkozó a jelen szerződés megkötése előtt, vagy nem.

  - Kétség esetén azon kivitelezési munkák és műszaki tartalom minősülnek megállapodott szerződéses terjedelemnek, melyek a 2.1 pontban rögzített Munkáknak a vonatkozó (elsősorban építésügyi és ehhez kapcsolódó) hatályos jogszabályok és előírások szerinti első osztályú, komplett, a rendeltetésszerű használatot biztosító üzembe helyezhető megvalósításához szükségesek, függetlenül attól, hogy azok szerepeltek-e a kiviteli tervekben, vagy az ajánlattételi dokumentációban szereplő költségvetési kiírásban.

  - Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki tartalmi változtatásra vonatkozó utasításait késedelem nélkül végrehajtani. A változtatásokkal kapcsolatos költségigényét 5 munkanapon belül benyújtani, s azt Megrendelő köteles 5 munkanapon belül felülvizsgálni, valamint a többlet vagy pótmunka elrendeléséről dönteni. A pótmunkára vonatkozó kiegészítő ajánlat nem szerződésszerűen – legfőképpen a 4.3 és 4.4 pont ellenére – történő benyújtása esetén Vállalkozó a vállalási határidőt nem növelheti meg a kiegészítő ajánlat jóváhagyásának elhúzódására történő hivatkozással.

  - Vállalkozó a vállalkozói díj meghatározásakor figyelembe vette, hogy a szolgálati lakás felújításához Megrendelő biztosítja a Vállalkozó által meghatározott segédmunkát.

5.	Felek nyilatkozatai

5.1	Vállalkozói nyilatkozat

Vállalkozó a Szerződés aláírásával az alábbiakat is megerősíti:

(a)	a Vállalkozó átvette a jelen Szerződés tárgyát képező Munkák megvalósításához szükséges valamennyi dokumentumot, és ezek birtokában vannak,

(b)	a Vállalkozó a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy a Munkák műszaki tartalmára vonatkozó Dokumentációt áttanulmányozta, ellenőrizte, értelmezte, megértette és az abban foglaltakat elfogadja. A Megrendelő által rendelkezésükre bocsátott költségvetési kiírásokat szintén ellenőrizte, és ahol szükségesnek ítélte, az azokban foglalt mennyiségeket saját felelősségére módosította, illetve ezek helyességéért a Szerződés teljesítése során felelősséget vállal,

(c)	a Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a kivitelezés helyszínét és feltételeit megismerte és a 4.1 pontban részletezett Vállalkozói Díjban ezeket is figyelembe vette, valamint megkapott minden általa igényelt magyarázatot,

(d)	a Vállalkozó elfogadja, hogy a Vállalkozói Díj rögzített ár, független az anyagáraknak, a munka- és szállítási díjaknak, az építőipari gépköltségeknek, vámoknak, illetékeknek vagy egyéb közterheknek a Szerződés aláírása utáni időben előforduló változásaitól, valamint az esetleges forintleértékelésektől,

(e)	a Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés követelményei szerint vállalja a Munkák elvégzését,

(f)	a Vállalkozó megerősíti, hogy a Szerződés mellékleteiben rendelkezésére bocsátott, meglévő dokumentációk alkalmasak arra, hogy a Munkák ezek alapján megvalósításra kerüljenek és rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek

5.2	Megrendelői nyilatkozat

Megrendelő a Szerződés aláírásával az alábbiakat is megerősíti:

- a szerződés összegére a pénzügyi fedezet rendelkezésére áll, és Vállalkozó szerződésszerű, befogadott számláit a 10.6. pontban foglalt határidőre kiegyenlíti.

- A szolgálati lakás felújításához biztosítja a Vállalkozó által meghatározott segédmunkát.

6.	A Vállalkozó kötelezettségei

6.1	Általános kötelezettségek

6.1.1	Vállalkozó a Munkák időtartamára biztosítja a szükséges ideiglenes melléklétesítményeket, őrzést, vagyon- és balesetvédelem berendezéseit, telefon vagy más ideiglenes hálózatot, továbbá szükség esetén munkaterületet lehatároló kerítést, a szükséges közterület használatot, az esetleges téliesítést és egy építéshelyszíni információs tábla kihelyezését, kivéve az ideiglenes villamos energia és építési vízellátást.

6.1.2	Vállalkozó a munkaterületről és a csatlakozó szomszédos területekről az általa okozott szennyeződést folyamatosan eltávolítja. A Vállalkozó a munkaterület takarítását a műszaki átadás-átvétel kezdetéig befejezi. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy nem megfelelően végzi, a tisztítást Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

6.1.3	Vállalkozó helyreállítja, illetve megtéríti az építkezés során az építési területen, szomszédos épületekben, közterületben, közútban, illetve közművekben a Vállalkozó, vagy bármely alvállalkozója által okozott károkat.

6.1.4	A megvalósítás közben felmerülő (műszaki, értelmezési) vitákat Felek menet közben tárgyalásos úton, vagy átadás után megegyezéssel, illetve jogi úton rendezik. A viták lezárásának hiánya nem késleltetheti a Munkák megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidők módosítására.

6.1.5	Vállalkozó a Munkák végzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és más szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat betartja.

6.1.6	A Vállalkozó a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerint köteles Építési Naplót vezetni. Az építési naplót oly módon kell vezetni, hogy a napi teljesítések térbeli elhelyezkedése és a hozzá tartozó erőforrások, körülmények egyértelműen rögzítésre kerüljenek. Az építési naplót a munkahelyen Vállalkozónak mindig hozzáférhető helyen kell őrizni. A naplót a munkahelyről csak a jogszabályban meghatározott esetekben lehet elvinni. A naplóba csak Felek megbízottai és az arra a hivatkozott rendelet szerint jogosultak jegyezhetnek be.

6.1.7	A Munkák kivitelezésével kapcsolatos, külső szervek által hatósági jogkörben adott utasításokról Vállalkozó köteles az Megrendelőt vagy megbízottját haladéktalanul értesíteni.

6.1.8	Ha Vállalkozó a munkák során a szerződésben vagy a tervben feltételezettől eltérő olyan állapotot észlel, amely a tervezettnél eltérő munkát igényel, köteles erre Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan ugyancsak köteles Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. A figyelmeztetés elmaradásából eredő kárért Vállalkozó a felelős. Amennyiben Megrendelő az utasítást fenntartja, úgy Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől.

6.1.9	A Dokumentációban szerepeltetett összes adatot és méretet Vállalkozó ellenőrizni köteles.

6.2	Tervdokumentáció elkészítése:

6.2.1	A Munkák tervezőjét Vállalkozó maga választhatja ki a Magyar Építész Kamarában vagy a Magyar Mérnök Kamarában tagsági jogviszonnyal, és megfelelő tervezői névjegyzéki besorolással rendelkező tervezők közül.

6.2.2	A jelen Szerződés ’A’ mellékleteként csatolt Közbeszerzési Dokumentáció tervfejezetei korlátozás nélkül felhasználhatók mind a Munkák megvalósítása, mind a továbbtervezés vonatkozásában, azzal a megkötéssel, hogy a tervek a hatályos magyar jogszabályok értelmében szellemi alkotásnak minősülnek, ezért tilos a terv (mű) jogosulatlan megváltoztatása (az építészeti alkotás vagy a műszaki létesítmény tervének a szerző hozzájárulása nélkül történő olyan megváltoztatása, amely a külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja).

6.2.3	A Vállalkozó saját maga szerződik az általa kiválasztott tervezővel, és a tervezés költségeit is teljes egészében viseli.

    - A Vállalkozó biztosítja, hogy Megrendelő a Tervdokumentációból egy teljes eredeti és egy teljes másolati példányt kapjon.

    - A Tervdokumentációt a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt át kell adni a Megrendelőnek a tervellenőrzés lefolytatása céljából.

    - Amennyiben a Tervdokumentációban leírt Munkák nem felelnek meg a Szerződés és mellékleteiben foglalt követelményrendszernek, Megrendelő erről a tényről írásban értesíti az Vállalkozót, azt követően a Felek haladéktalanul egyeztetést kezdenek a hibák, hiányosságok kijavításáról. A kijavíttatás kötelezettsége kizárólag a Vállalkozót terheli, aki egyedül viseli az ezzel összefüggésben felmerült valamennyi többletköltséget is. A kijavított Tervdokumentációt a Megrendelő ismételten ellenőrzi, és amennyiben annak tartalma megfelel a Szerződésben és mellékleteiben meghatározott követelményeknek, azt írásbeli jóváhagyó záradékkal látja el. A Vállalkozó csak a Megrendelő által jóváhagyó záradékkal ellátott Tervdokumentációt – azt pedig már minden további változtatás nélkül – valósíthatja meg.

6.3	A Munkák minőségének ellenőrzése

6.3.1	A Megrendelő megerősíti, Vállalkozó pedig elfogadja, hogy a Mérnök e Szerződés keretein belül teljes jogkörrel jogosult Vállalkozó felé utasítások kiadására, Vállalkozó tevékenységének ellenőrzésére műszaki és minőségi szempontból. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Mérnökkel minden tekintetben együttműködik és a rendelkezésére álló eszközökkel elősegíti a Munkák ellenőrzését.

6.3.2	Minőségbiztosítás terén Vállalkozó köteles az alábbiak teljesítésére és elvégzésére:

- a beszállított anyagok ellenőrzése és minőségi bizonylatolása, a bizonylatok nyilvántartása és hozzáférhetővé tétele Megrendelő számára

- az építési naplóban, vagy külön vezetett minőségellenőrzési naplóban írásban rögzítenie kell a munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét, eredményét, az ellenőrző mérések számát, idejét, az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket,

- olyan beépítés előtti és azt követő próbavizsgálatok elvégzése, amelyek első alkalommal nem teljesítették a Szerződés követelményeit.

(d)	a Szerződés alapján nem elfogadható minőségi eltérések esetén megtenni a szükséges intézkedéseket.

(e)	a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése a hatósági engedélyek és előírások megtartásának ellenőrzése, a beépített anyagok, szerkezetek megfelelőségének ellenőrzése a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9.§ (6) szakaszában foglalt kötelezettségének megfelelően.

6.3.3	Vállalkozó köteles 2 munkanappal előre értesíteni Mérnököt az egyes munkafázisok befejezésének várható idejéről oly módon, hogy a Mérnök a szükséges ellenőrzéseket a szerkezetek eltakarása előtt el tudja végezni. Amennyiben a Vállalkozó nem, vagy késve értesítette a Mérnököt, a Mérnök elrendelheti az eltakarás visszabontását a Vállalkozó költségén.

6.3.4	Megrendelő vagy bármely megbízottja az építési területen – előre bejelentett időpontban - méréseket végezhet, fotó és filmfelvételeket készíthet, valamint látogatóinak, vendégeinek bemutathatja a Munkákat.

6.4	A Munkák szervezése

6.4.1	A Szerződés tárgyi munkáihoz szükséges építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat Vállalkozó kötelezettsége és költsége.

6.4.2	Vállalkozó köteles folyamatosan a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerinti helyszínen felelős műszaki vezetőt foglalkoztatni.

6.4.3	Vállalkozó a felelős műszaki vezető személyét csak a szerződéskötést követően beállott, előre nem látható körülmény miatt szükséges esetben, a Megrendelő előzetes hozzájárulásával változtathatja meg.

6.4.4	Felek közötti koordináció biztosítása érdekében a Megrendelő előzetesen jelzett igénye esetén Vállalkozó köteles kooperációs értekezleteket tartani.

6.4.5	Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen tevékenykedő valamennyi alvállalkozó és alkalmazott munkájának összehangolásáért.

6.5	A Munkák ütemezése Vállalkozó feladata és felelőssége.

6.6	Az elkészült Munkák és a meglévő, megmaradó létesítmények védelme

6.6.1	Vállalkozó munkája során köteles a már elkészült vagy meglévő, megmaradó szerkezeteket (szerelések, berendezések, csővezetékek, szerelvények) mind az építési területen, mind annak környezetében megóvni.

6.6.2	Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, mellyel a saját munkáját, valamint az általa leszállított anyagokat, gépeket, berendezéseket megvédi az időjárás hatásaitól, (eső-, fagy, meleg).  Minden ennek elmulasztásából eredő kárt a Vállalkozó haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani. A Felek kijelentik, hogy a kedvezőtlen időjárás (pl. tartós eső, fagy) okozta késedelem nem tekinthető olyan külső körülménynek, mely alapján a kivitelezési idő meghosszabbodik, kivéve az e szerződés 8.5 pontja szerint vis majornak minősülő eseteket

6.6.3	Minden Vállalkozó által már elkészített Munkákban, nem Megrendelő által okozott kárt, haladéktalanul, Vállalkozónak saját költségén kell kijavítania.

6.6.4	Vállalkozó a munkaterületen át nem hárítható felelősséggel tartozik az általános és szakági biztonsági és munkavédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáért. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az építkezésen dolgozók a jogszabályoknak megfelelő munkaszerződéssel, vagy vállalkozási szerződéssel rendelkezzenek. A Vállalkozó kizárólagos, és át nem hárítható felelősséggel tartozik az esetleges munkajogi ellenőrzések által feltárt hiányosságokért, bírságokért, következményekért.

7.	Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő illetve képviseletében a Mérnök:

7.1	biztosítja a Dokumentációt benne a részletes műszaki tartalmat tartalmazó árazatlan költségvetésekkel (az ’A’ jelű mellékletben)

7.2	Vállalkozó által megjelölt és 3 nappal előre közölt időpontban közreműködik a szükséges egyeztetéseken. A Munkák kivitelezhetőségének zökkenőmentes biztosítása érdekében min. 5 napon belül döntést hoz a Munkák során felmerülő műszaki kérdésekben

7.3	biztosítja az Ingatlan használatát a Vállalkozó részére a munkaterület átadás-átvétele után, bármely napon és napszakban, továbbá az Ingatlan megközelítését a meglevő úthálózaton

7.4	a részére átadott Tervdokumentációt köteles a lehető legrövidebb ésszerű időn belül, de legfeljebb a teljes (hiánytalan) Tervdokumentáció kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül ellenőrizni, a tekintetben hogy a tervezett műszaki tartalom megfelel-e a Szerződésben és mellékleteiben szereplő követelményrendszernek, valamint a hatályos magyar jogszabályok és a kivitelezéskor hatályos hatósági előírások, és a vonatkozó építés-szerelési szabályok követelményeinek.

7.5	a Mérnökön keresztül folyamatosan, de minimum 8 naponként, ellenőrzi a kivitelezési munkákat, észrevételeit az építési naplóban rögzíti,

7.6	térítésmentesen biztosítja a Munkákhoz szükséges víz és villamos energia vételezési lehetőséget.

7.7	késedelmes fizetés esetén Megrendelő az érvényben lévő jogszabályok – Ptk. – szerinti késedelmi kamatot köteles Vállalkozónak megfizetni.

7.8	kötelezi magát, hogy a Szerződésben szereplő adatokat, információkat bizalmasan kezeli, kivéve azokat, ahol jogszabály írja elő azok nyilvánosságra hozatalát

8.	A Felek együttműködése

8.1	A Felek kötelesek úgy együttműködni, hogy a Munkák határidőre a legjobb minőségben megvalósulhassanak. Ennek érdekében a felmerülő, a szerződés teljesítését gátló körülményekről felek kötelesek egymást haladéktalanul, levélben is értesíteni.

8.2	A Szerződés módosítására vonatkozó kezdeményezést (műszaki tartalom változási, határidő módosítási igény) Felek írásban kötelesek megtenni, a Kbt. 303. §-ának figyelembe vételével. Vállalkozó Megrendelő írásban közölt kérésére a Munkákban felmerülő változtatások költség és határidő vonzatáról köteles a kézhezvételtől számított legkésőbb 5 naptári napon belül, levélben nyilatkozni. Vállalkozó késedelme esetén Megrendelő nem köteles figyelembe venni az 5 naptári napon túli időbeni késedelem miatti határidő módosítási igényt.

8.3	Felek sem szerződéses jogaikat, sem követeléseiket harmadik személyre a másik szerződő fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatják át, a jogutódlást kivéve.

8.4	A Munkák megvalósítása érdekében Vállalkozó köteles bármely, a Megrendelővel kapcsolatban álló harmadik féllel (hatóságokkal, közmű vállalatokkal) együttműködni és minden, a Munkák megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni, a munkavégzéshez - a szerződésben rögzített feltételekkel - munkaterületet és felvonulási szolgáltatásokat Megrendelő koordinációja mellett biztosítani, a feltételeket kölcsönösen betartani.

8.5	Bármely olyan körülményt, amely felek érdekkörén kívülálló, elháríthatatlan külső ok miatt (elemi csapás, háború, egyéb országos jelentőségű - az illetékes állami szerv, vagy hatóság által rendkívülinek minősített - esemény pl.: általános sztrájk, rendkívüli állapot, rendkívüli időjárás…stb.) állt elő, és amely a jelen szerződés teljesítését akadályozza (késlelteti), felek jelen Szerződés vonatkozásában vis majornak tekintik. Nem tartozik a vis major körébe az évszaknak megfelelő, tehát a szerződéskötéskor előre látható, de az építési munkákat akadályozó időjárás (tartós eső, fagy…stb.)

8.6	A megkötött vállalkozási szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv alapján és kizárólag a Kbt. 303. §-ában meghatározott körülmények fennállása esetén történhet. Továbbá felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés módosítását, – beleértve bármely a Vállalkozói Díj összegét befolyásoló műszaki megoldás elrendelését is – kizárólagosan csak közös nyilatkozattal, együttesen tehetik meg.

9.	Átadás-átvétel

9.1	A munkaterület átadás-átvétele

A munkaterület átadás-átvételi eljárását a Megrendelő megbízottja és a Vállalkozó bonyolítja le, előzetesen egyeztetett időpontban. A munkaterület átadás-átvételi eljárás befejezési időpontjától a Munkák átadás-átvételének befejezéséig a Vállalkozó felelős annak őrzéséért.

9.2	A Munkák átadás-átvétele

    - A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés véghatáridejére tekintettel legalább 5 naptári nappal előre írásban készre jelenteni a Munkákat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése végett.

9.2.2	A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 2 naptári nap, amely azonban nem zárulhat le a 3.2 pont szerinti kivitelezési véghatáridőnél későbbi időpontban. Az átvétel lezárásának feltétele a hiánymentes teljesítés.

9.2.3.	A műszaki átadás-átvétel csak lényeges, a rendeltetésszerű használatot gátló hiányosságok esetén tagadható meg.

9.2.4	Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor érvényes jogszabályok szerint az üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi okmányt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az alábbiak szerint:

- a Munkák készre jelentését,

- műbizonylatokat, minőségtanúsításokat,

- a kezelési és karbantartási utasításokat.

10.	Teljesítésigazolás és számlázás

10.1	Vállalkozó számláját Megrendelő csak az elkészült - és a Mérnök által igazolt - teljesítés esetén fogadja el.

10.2	Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a végszámlán kívül mindkét komponens esetében 2 db teljesítmény arányos részteljesítési szakaszszámlát jogosult benyújtani, azaz összesen 6 db számla kerülhet benyújtásra az alábbiak szerint:

Pályázat keretében megvalósításra kerülő munkák:

1./a komponense: Orvosi- védőnői rendelő átalakítása és felújítása

és

1./b komponens: A komplex akadálymentesítés részeként a rendelő előtti külső tér akadály-mentesítése

1./1 sz. részteljesítési szakaszszámla legkorábban 2009. augusztus 31-én legfeljebb 54 % készültségi fok elérésekor;

1./2 sz. részteljesítési szakaszszámla 2009. szeptember 30-án legfeljebb 79 % készültségi fok elérésekor

Az 1. végszámla kiállítására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor.

Pályázaton kívül megvalósítandó munkák:

2. komponens: Szolgálati lakás felújítása

2./1 sz. részteljesítési szakaszszámla legkorábban 2009. augusztus 31-én legfeljebb 54 % készültségi fok elérésekor;

2./2 sz. részteljesítési szakaszszámla 2009. szeptember 30-án legfeljebb 79 % készültségi fok elérésekor

Az 2. végszámla kiállítására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor.

10.3	Minőségi, illetve mennyiségi kifogások esetén a Mérnök a teljesítésigazolás kiadását megtagadja. Amennyiben a kifogásolt munka javítása csak jelentős időráfordítással lehetséges (pl. szerkezet bontása, stb.), úgy javaslatot tehet az értékcsökkenéssel arányban a Vállalkozói Díj csökkentésére.

10.4	A végszámla a Munkák műszaki átadás-átvételének hiánymentes lezárását követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának előfeltétele az átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírása.

10.5	A garanciális ellenőrzést Felek legkésőbb az átadás-átvétel lezárását követő 365. napra tűzik ki. A bankgarancia feloldására, illetve a visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavításának a Megrendelő által történő elfogadása után kerülhet sor.

10.6	Megrendelő a Mérnök által a fentiek szerint elkészített és jóváhagyott részteljesítési-szakaszszámlát a kézhezvételét követő 30 napon belül, a végszámlát a kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett  74000267-10012655-00000000 számú bankszámlájára.

10.7	Megrendelőnek joga van a kifizetés visszatartására az alábbi esetekben:

(a)	a teljesítés hibás és a Vállalkozó a Megrendelő írásos felszólítása ellenére sem javította ki a hibát,

- a Vállalkozó bizonyíthatóan kárt okozott a Munkákban, illetve bármely más, a Megrendelővel jogviszonyban álló partner munkájában.

11.	Szavatosság és felelősség

11.1	Amennyiben a Vállalkozó nem tudja bizonyítani az adott szerződéses rész megfelelő teljesítését, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére beszerezni egy hivatalos minőségellenőrző intézet (pl. ÉMI) szakértői véleményét.

11.2	Vállalkozó a Munkákra vonatkozóan 5 év időtartamra teljeskörű jótállást (garanciát) vállal.

11.3	Vállalkozó az alábbi szavatossági feltételeket vállalja:

A 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM rendelet alapján az ott meghatározott kötelező alkalmassági időszakon, azaz az épületszerkezetektől, beépített termékektől, anyagoktól függően 3, 5 és 10  év szavatosságot

11.4	A szavatossági, jótállási (garanciális) időszak a Munkákra vonatkozó átadás-átvételi eljárás lezárásától veszi kezdetét.

12.	Rendkívüli Felmondás

12.1	Megrendelőt és Vállalkozót megilleti a rendkívüli felmondás joga, amennyiben a másik fél vagyonára vonatkozóan megnyitásra került a csőd, vagy a felszámolási eljárás, a másik fél elveszti iparjogosítványát, vállalkozását teljesen vagy átmenetileg elidegeníti, vagy azt teljesen megszünteti.

12.2	Amennyiben a Vállalkozó nem tenne eleget szerződéses kötelezettségének véghatáridő 20 naptári napos vagy annál hosszabb késése tekintetében, úgy a Megrendelő jogosult:

(a)	egy méltányos szerződésteljesítési póthatáridőt kitűzni, vagy

(b)	a Szerződést rendkívüli jelleggel felmondani, és a fennmaradó vagy hiányzó munkákat harmadik fél által, a Vállalkozó kockázatára és költségére kiviteleztetni és befejeztetni, saját magát pedig a Vállalkozó addig volt szolgáltatásaiból és szállításaiból, valamint az általános törvények és rendelkezések szerint kártalanítani.

12.3	 Szerződés felmondása esetén a Felek állapotfelvételi jegyzőkönyvben rögzítik a műszaki állapotot, készültséget, és ennek alapján határozzák meg az elvégzett munka értékét, a módosított Vállalkozói Díjat.

12.4	Amennyiben a Megrendelő a Szerződést Vállalkozónak fel nem róható okból mondja fel, vagy a Munka hatósági engedély hiánya miatt nem fejezhető be (amelyet a Megrendelőnek kellett beszerezni), a Megrendelő csak a Vállalkozó addigi teljesítésének értékét és igazolt költségeit köteles kifizetni. A Vállalkozót azonban nem illeti meg a Szerződés felmondása miatt elmaradt haszon vagy hasonló kártérítés.

# 13	Késedelmi kötbér és kártérítés

13.1	Késedelmi kötbér csak a Vállalkozó hibájából bekövetkező késedelem esetén érvényesíthető. Vállalkozónak kell bizonyítania a késedelemben való vétlenségét.

13.2	A véghatáridő Vállalkozónak felróható okból történő mulasztása esetén, Megrendelőt napi, a nettó Vállalkozói Díj 0,15 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér, mint árengedmény illeti meg, továbbá összességében nem lehet több, mint a Vállalkozói Díj 10%-a.

13.3	Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a késedelmes teljesítésből adódó károkért.

13.4	Vállalkozó kötbér kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, és ennek megfelelően a Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, azaz a kötbér összegét be kell számítani az esedékes vállalkozói díj részletbe, az esetlegesen ezt meghaladó kötbérigényt pedig a vállalkozó haladéktalanul megfizeti a Megrendelő részére.

13.5	Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik az általa készített munkák nem megfelelő védelméből eredő károkért.

13.6	Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a szerződéstől eltérő minőségben történő teljesítésből eredő értékcsökkenés miatti veszteségekért. Vállalkozó a Munkákat az (MSZ vagy vonatkozó rendelkezés hiányában DIN szerint) I. osztályú teljesítés kritériumainak figyelembevételével köteles elvégezni. Anyagra és díjra vetítve II. osztályú munka esetén 12 % kerül levonásra a nem I. osztályú, minősítéssel érintett munkarészre. Alacsonyabb osztályos eltérést Megrendelő nem fogad el.

13.7	Amennyiben a kivitelezést a Megrendelő érdekében szüneteltetni kell, Vállalkozó az építési-szerelési munka árában a következőket számolhatja el: a szüneteltetés kezdetéig végzett építési-szerelési munka értékét, a szükséges állagmegóvási munka értékét, a leszállított anyagok értékét, valamint a fuvarozási, rakodási költségeket, továbbá az amortizációt, kamatterhet és a bérelt munkaeszközök bérleti díját.

14.	Szerződéses dokumentumok

Az alábbiakban felsorolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

Mellékletek

’A’	Közbeszerzési eljárás Dokumentációja az alábbiak szerint:

  - Ajánlattételi Felhívás

  - Ajánlattételi dokumentáció

  - Egyéb eljárási dokumentumok (konzultáció jegyzőkönyve, válaszok stb.)

  - Építési engedély határozatok: Lenti Város PH 4315-14/2008. sz. és 406/2008. sz.

  - A PIUS Kft. (9024 Győr, Hunyadi u. 18. Tervező: Kegyes-Brassai Orsolya III.15. É2 08-0449, Tartószerkezet tervező: Dr. Kegyes Csaba T-T 08-0503) által 2008 áprilisában kiadott Építési engedélyes és Komplex akadálymentesítési terv.

  - A Szabó István (8960 Lenti Petőfi tér 31. Gg-2/20-0432) épületgépészeti tervező által 2008 áprilisában kiadott Épületgépészeti terv.

  - Árazatlan költségvetési kiírások (építészet, épületgépészet és épületvillamosság)

’B’	Vállalkozó 2009. április 29-én kelt ajánlata és a csatolt tételes költségvetések saját tartalomjegyzékük szerint.

Amennyiben az előzőekben felsorolt Szerződéses Dokumentumok között ellentmondás jelentkezne, akkor a felsorolás pontjaiban az előbb kiadott dokumentumok a mérvadók.

15	Irányadó jog, jogviták elbírálása, a Szerződés hatálya

15.1	A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

15.2	A szerződés teljesítése vagy értelmezése kapcsán a Felek elsősorban közvetlen tárgyalások útján, békés úton rendezik vitás ügyeiket.  A tárgyalásos rendezés sikertelensége esetén a jogviták elbírálására Felek illetékes bíróságként perértéktől függően a Lenti Városi Bíróság, illetve a Zala Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el.

A jelen dokumentumban foglaltakat a Felek elolvasták, megértették és mint szerződési akaratukkal mindenben egyezőt az alulírott napon cégszerűen aláírták. Jelen szerződés 14 számozott oldalt és az A, B jelű mellékleteket tartalmazza. Készült öt eredeti példányban, másolatban csatolt mellékletekkel.

Rédics, 2009. június 03.

| (:Stokker Sándor:) | (:Szép Zsuzsanna:) | (:Frankovics Andrásné:) |
| --- | --- | --- |
| polgármester | címzetes főjegyző | ügyvezető igazgató |
| Rédics Község Önkormányzata | Frankó Gép-M Építőipari és Szolg.Kft |
| Megrendelő | Vállalkozó |